Информационный бюллетень

О реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

по данным информационной системы «Реформа ЖКХ»

по состоянию на 1 января 2016 года

На сайте Фонда ЖКХ reformagkh.ru в разделе «Капитальный ремонт» представлены сведения о многоквартирных домах и работах по капитальному ремонту в них, которые предусмотрены региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также о сроках и стоимости проведения этих работ.

За 2015 год объем сборов средств собственников на цели финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах составил 96,94 млрд. рублей (из начисленных 127,0 млрд. рублей). Доля собираемости средств собственников достигла 76,31%. Это выше на 10,94% аналогичного показателя 2014 года.

Наиболее высокая собираемость средств собственников на проведение капитального ремонта в Костромской области (97,8%) Республике Татарстан (96,9%), Ленинградской области (96,5%), Тульской области (93,5%), городе Москва (93,2%), Белгородской области (91,2%).

В ряде регионов таких как: Республика Ингушетия (1,8%), Кабардино-Балкарская Республика (6,7%), Чукотский автономный округ (6,8%), Республика Северная Осетия - Алания (12,3%), Республика Тыва (14,6%) наблюдается низкий уровень собираемости.

По сравнению с прошлым месяцем улучшили свои показатели: Ямало-Ненецкий автономный округ на 22,8% (уровень собираемости достиг 38,7%), Ивановская область на 16,0% (достиг 65,9%), Пермский край на 14,8% (достиг 33,5%), Сахалинская область на 12,7% (достиг 81,6%), Республика Марий Эл на 11,2% (достиг 88,3%).

Информацию о собираемости средств на капитальный ремонт по каждому субъекту РФ можно узнать на сайте Фонда ЖКХ reformagkh.ru в разделе «Капитальный ремонт» (рфкапремонт.рф).

(Диаграмма №1)

До конца 2015 года запланировано проведение 82 069 работ по капитальному ремонту. Начато проведение 66 773 работ, из которых полностью завершены 62 250 работ.

Диаграмма 2 отражает оценку эффективности функционирования региональных систем капитального ремонта исходя из доли собираемости взносов собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт и процента выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту в период 2014-2015 годов.

из 20 регионов-лидеров 7 получили более 90 баллов: Республика Татарстан – 98,4; Костромская область – 97,4; город Москва – 96,6; Белгородская область – 95,0; Рязанская область – 91,1; Тамбовская область – 90,1; Воронежская область – 90,0.

Среди 20 регионов, находящихся в зоне низкой эффективности, не набрали 50 баллов четыре региона: Республика Ингушетия – 16,0; Республика Карелия – 33,6; Красноярский край - 39,8; Магаданская область – 46,9.

(Диаграмма №2)

На отчетную дату в целом из 736 047 многоквартирных домов, внесенных субъектами РФ в информационную систему сайта «Реформа ЖКХ», мониторинг технического состояния проведен в 724 348 домах (98,4%).

В 71-м субъекте РФ указанный мониторинг выполнен на 100%, в 3-х - менее чем на 85%: Республика Коми 21,4%, Мурманская область 62,7%, Тамбовская область 84,9%.

(Диаграмма №3)

****

Информация по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предоставляется субъектами Российской Федерации на основании Приказа от 2 сентября 2014 г. N 520/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О формах мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».