**Июль: как идет капитальный ремонт**

**Реализация региональной программы капитального ремонта**

**Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах!**

**НКО «Фонд капитального ремонта» продолжает размещать информацию о ходе выполнения работ региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году.   
      По состоянию на 9 июля 2015 года лидеры среди подрядных организаций по выполнению видов работ   
     • Ремонт или Замена лифтового оборудования**   
- 100% выполнение ООО «РостовЛифтМонтаж» в городе Ростове-на-Дону, дома №9/3 и №21 на бульваре Комарова,   
- 100% выполнение ООО «РостовЛифтМонтаж» в городе Ростове-на-Дону, №77/157 на проспекте Ворошиловском,   
- 100% выполнение ООО «РостовЛифтМонтаж» в городе Ростове-на-Дону, №25 на проспекте Коммунистическом,   
- 100% выполнение ООО «РостовЛифтМонтаж» в городе Ростове-на-Дону, №197 на проспекте Шолохова   
- 100% выполнение ООО «РостовЛифтМонтаж» в городе Ростове-на-Дону, №43 на улице Вятской.   
**• Фасад**   
- 100% выполнение ООО «КРИС» в поселке Тимирязевском Азовского района, дом №2 на улице Кольцевой,   
- 95 % выполнение ООО «Конус» в городе Ростове-на-Дону, дом №49 на проспекте Кировском,   
- 85% выполнение ООО «Ремонтник» в городе Аксае, дом №3 на улице Садовой,   
- 65% выполнение ИП Ткачева В.А. в городе Ростове-на-Дону, дом №49 на улице 35-Линия,   
- 60% выполнение ООО «Конус» в поселке Горняцком Белокалитвинского района, дом №21 на улице Спасательной.   
**• Замена кровли**   
- 100% выполнение ООО «СпецКомплект» в городе Волгодонске, дом №79 на улице Максима Горького,   
- 98% выполнение ООО» БОРСК» в городе Новочеркасске, дом№ 23 на улице Силикатной,   
- 95 % выполнение ООО «Ресурс» в поселке Гигант Сальского района, дом№38 на улице Ленина,   
- 95 % выполнение ООО «Ресурс» в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района, дом №4 на улице Театральной,   
- 95 % выполнение ООО «Ремонтник» в городе Аксае, дом №4 в переулке Транспортном,   
- 90% выполнение ООО» БОРСК» в городе Новочеркасске, дом № 5» к» на спуске Красном,   
- 80% выполнение ООО» БОРСК» в городе Таганроге, дом №37 на улице Петровской,   
- 75 % выполнение ООО «РСПК» в городе Ростове-на-Дону, дом№132/22 на улице 33-Линия.   
**• Замена системы отопления**   
- 80% выполнение ООО «Термопласт-В» в городе Новочеркасске, дом №9 на улице Транспортной,   
- 70% выполнение ООО «Актис» в городе Красном Сулине, дом №8/2 «а» на улице Театральной,   
- 70% выполнение ООО «Актис» в городе Красном Сулине, дом №21 «а» на улице Центральной.   
**• Замена системы электроснабжения**   
- 90% выполнение ООО «Актис» в городе Гуково, дом №46 на улице Комсомольской,   
- 80% выполнение ЗАО СК «Консоль» в городе Зверево, дом №58 на улице Пригородной,   
- 70% выполнение ООО «СпецКомплект» в городе Волгодонске, дом №79 на улице Максима Горького,   
- 70% выполнение ООО «Владислава» в городе Таганроге, дом №16 на улице Зои Космодемьянской,   
- 60% выполнение ООО «СК Консоль» в поселке Новоперсиановке Октябрьского района, дом №6 на улице Комсомольской.   
**• Замена системы холодного водоснабжения**   
- 100% выполнение ООО «Актис» в городе Гуково, дом №46 на улице Комсомольской,   
- 100 % выполнение ООО» БОРСК» в городе Батайске, дом№ 197 на улице Орджоникидзе,   
- 90% выполнение ИП Бородай в городе Таганроге, дом №14 на улице Менделеева,   
 - 90% выполнение ООО «Вертикаль» в городе Азове, дом №16 на спуске А. Невского,   
 -90% выполнение ООО «Вертикаль» в городе Азове, дом №61 на улице Ленинградской.   
**• Замена системы водоотведения**   
- 100% выполнение ООО «Актис» в городе Гуково, дом №46 на улице Некрасова,   
- 100% выполнение ООО «Актис» в городе Гуково, дом №44 на улице Комсомольской,   
- 100% выполнение ООО «Вертикаль» в городе Азове, дом №16 на спуске А. Невского,   
 - 100% выполнение ООО «Вертикаль» в городе Азове, дом № 116 на улице Ленина,   
- 90% выполнение ООО «Вертикаль» в городе Азове, дом № 61 на улице Ленинградской,   
- 85% выполнение ИП Бородай в городе Таганроге, дом №14 на улице Менделеева.   
**• Ремонтные работы в подвальном помещении**   
- 50% выполнение ООО «Дон-Строй» в городе Ростове-на-Дону, дом №8 на проспекте Ворошиловском,   
- 50% выполнение ООО «Борск» / ООО «Константа» («другие виды работ») в городе Новочеркасске, дом №31 на улице Фрунзе,   
- 50% выполнение ООО «СоюзАрхСтрой» в городе Ростове-на-Дону, дом№74 на улице Козлова.